Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие инженерной

инфраструктуры и благоустройства

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района на 2023-2025 годы»

Объем и источники финансирования муниципальной программы «Комплексное  развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства Ленинградского сельского поселения Ленинградского района  на 2023-2025 годы»

| Место нахождение объекта | Наименование мероприятий | Период реализации год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федера льный бюджет тыс. руб. | Краевой бюджет тыс. руб. | Бюджет Ленинград ского сельского поселения тыс.руб. | Бюджет Ленинградского сельского поселения сверх установлено го уровня софинансиро вания и (или) средства вне-бюджетных источников тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Проектирование, строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения |
| Ленинградское сельское поселение | Проектирование, строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 2023-2025 |  |  | 106812,0 |  |
|  | Строительство объекта «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской» | 2023 |  |  | 3812,1,0 |  |
|  | Разработка разделов проектной документации с прохождением госэкспертизы по объекту: «Водоснабжение жилого микрорайона в северной части (район СКВО) ст.Ленинградской» | 2024 |  |  | 2800,0 |  |
|  | Строительство объекта: «Водоснабжение жилого микрорайона в северной части (район СКВО) ст.Ленинградской» | 2025 |  |  | 9960,0 |  |
|  | Разработка разделов проектной документации с прохождением госэкспертизы по объекту: «Водоснабжение СТ «Садовод» в ст. Ленинградской» | 2024 |  |  | 3500,0 |  |
|  | Строительство объекта «Водоснабжение СТ «Садовод» в ст. Ленинградской» | 2025 |  |  | 12300 |  |
|  | Разработка разделов проектной документации с прохождением госэкспертизы по объекту: «Водопроводная насосная станция производительностью 8000 м3/сут. по ул.302 Дивизии в ст.Ленинградской» | 2024 |  |  | 600,0 |  |
|  | Строительство объекта: «Водопроводная насосная станция производительностью 8000 м3/сут. по ул.302 Дивизии в ст.Ленинградской» | 2025 |  |  | 9852,0 |  |
|  | Ограждение артезианской скважины № 6400 в х.Краснострелецком | 2024 |  |  | 900,0 |  |
|  | Ограждение артезианской скважины № 6766 в х.Восточном | 2024 |  |  | 900,0 |  |
|  | Ремонт ограждения артезианской скважины № 11-87 в ст.Ленинградской | 2024 |  |  | 200,0 |  |
|  | Ремонт и содержание водопроводных башен на артезианских скважинах ст.Ленинградской, х.Андрющенко, х.Краснострелецкий, х.Восточный | 2023 2024 2025 |  |  | 450,0 450,0 450,0 |  |
|  | Реконструкция (прокладка), ремонт водопроводных сетей в ст.Ленинградской | 2023 2024 2025 |  |  | 13337,9 20900,0 21800,0 |  |
|  | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2025 годы | 2023 2024 2025 |  |  | 500,0 500,0 500,0 |  |
|  | Реконструкция (прокладка), ремонт линий канализации ст.Ленинградской | 2023 2024 2025 |  |  | 1900,0 500,0 500,0 |  |
|  | Технический надзор за объектами строительства | 2024 2025 |  |  | 100,0 100,0 |  |
| Раздел 2. Проектирование, строительство и реконструкция уличных газопроводов |
|  | Проектирование, строительство и реконструкция уличных газопроводов, в том числе: | 2024-2025 |  |  | 29645,0 |  |
|  | Разработка разделов проектной документации с прохождением госэкспертизы объекта: «Распределительный газопровод низкого давления в хуторе Краснострелецком. Ленинградского района» | 2024 |  |  | 1950 |  |
|  | Разработка разделов проектной документации с прохождением госэкспертизы объекта: «Распределительный газопровод низкого давления в хуторе Андрющенко Ленинградского района» | 2024 |  |  | 1570 |  |
|  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления в хуторе Андрющенко Ленинградского района» | 2025 |  |  | 11125 |  |
|  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления в хуторе Краснострелецком Ленинградского района» | 2025 |  |  | 15000 |  |
| Раздел 3. Комплексное развитие сельских территорий |
|  | «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку улицы Павловской и улицы 70 лет Победы в станице Ленинградской», в том числе: | 2024 |  |  | 7400 |  |
|  | Строительство объекта: II этап. «Автодорога по улице Павловской и улице 70 лет Победы в станице Ленинградской» | 2024 |  |  | 7400 |  |
|  | Всего | 2023-2025 | 0,00 | 0,00 | 143857 | 0,00 |

».

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства,

ЖКХ и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения	                                       Ю.К. Касьянова