Приложение 1

утверждено постановлением

администрации Ленинградского

сельского поселения Ленинградского

района от 7.02.2024 года № 63

Муниципальная программа «Развитие систем наружного освещения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

на 2024-2025 годы»

Паспорт муниципальной программы «Развитие систем наружного освещения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

на 2024 - 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | муниципальная программа «Развитие систем наружного освещения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района» на 2024 - 2025 годы» (далее - Программа); |
| Основание для разработки программы: | распоряжение администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 30 октября 2023 года № 124-р «О разработке муниципальной программы»; |
| Заказчик Программы: | администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района; |
| Разработчик Программы: | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района; |
| Основныецели Программы: | обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения территории поселения; |
| Основныезадачи Программы: | повышение уровня оснащенности Ленинградского сельского поселения системами наружного освещения на основе комплексного подхода к проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения;  обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения;  снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии;  повышение уровня комфортности проживания населения;  снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;  создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах;  улучшение экологической обстановки; |
| Сроки реализации Программы: | 2024 - 2025 годы; |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Раздел.1..Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел.2..Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.  Раздел.3..Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования.  Раздел.4..Нормативное обеспечение.  Раздел.5..Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел.6..Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Программа не содержит подпрограмм.  Основные мероприятия программы:  1)повышение уровня оснащенности Ленинградского сельского поселения системами наружного освещения на основе комплексного подхода к проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения; |
| Исполнители мероприятий Программы: | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района; |
| Объемы и источники финансирования Программы: | общий объем финансирования Программы составляет:  2024 год – 250,0 тысяч рублей, из средств бюджета поселения;  2025 год – 3 000,0 тысяч рублей, из средств бюджета поселения; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | повышение уровня оснащенности Ленинградского сельского поселения системами наружного освещения на основе комплексного подхода к проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения;  снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;  создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах; |
| Контроль за выполнением Программы: | администрация Ленинградского сельского поселения Леннинградского района. |

# 

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района показывает, что средний износ действующих кабельных линий составляет 70 процентов, а воздушных линий – 30 процентов.

Опоры, непосредственно относящиеся к установкам наружного освещения, составляют около 25 процентов. Остальные - это опоры линий электропередач напряжением 0,38 кВ электросетей жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а не реальных потребностей. Повышенная аварийность вынуждает содержать большое количество спецтехники и ремонтных бригад, что приводит к дополнительным затратам местного бюджета на содержание систем уличного освещения.

Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в поселении.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения окраин станицы и хуторов поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

На сегодняшний день 50 процентов общего парка источников света составляют ртутные лампы. Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения в поселении должны использоваться осветительные приборы с натриевыми лампами высокого давления, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Замена существующих светильников на светильники с энергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность территорий поселения, снизить нагрузку на электрические сети и расход электрической энергии особенно в осенне-зимний период.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

1) социально-политической остротой проблемы в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района;

2) необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;

3) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти края и органов местного самоуправления.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного освещения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, а также на:

1) проведение единой технической политики в области развития наружного освещения поселения на основе комплексного подхода к проектированию, строительству новых и реконструкции существующих установок функционального освещения;

2) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

3) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии;

4) повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

5) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;

6) улучшение экологической обстановки путем снижения количества используемых ртутьсодержащих ламп в наружном освещении.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития территорий.

Сроки реализации программных мероприятий определены на период – 3 года и установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

При этом подход к реализации Программы является комплексным и предусматривает строительство новых установок наружного освещения, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.

3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлением финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | | Объем финансирования, тыс. руб. | Вид работ | Протяженность ремонтируемых участков (м.) |
| 1 | ул. Короткая | | 50,0 | Ремонт уличного освещения | 580 м. |
| 2 | пер. Весенний от № 24 до № 44 | | 50,0 | Ремонт уличного освещения | 200 м. |
| 3 | ул. Советов от ул. Лагерной до ул. Садовой | | 50,0 | Ремонт уличного освещения | 380 м. |
| 4 | ул. Запорожская от ул. Кооперации до ул. Выездной | | 50,0 | Ремонт уличного освещения | 240 м. |
| 5 | ул. Кооперации от ул. Районной до ул. Садовой | | 50,0 | Ремонт уличного освещения | 1440 м. |
| **Итого:** | | | 250,0 |  |  |
| 2025 год | | | | | |
| 1 | | ул. Кооперации от ул. Районной до ул. Садовой | 3 000,0 | Разработка проектно-сметной документации по устройству уличного освещения | 1440 м. |

4. Нормативное обеспечение

При реализации Программы внесение изменений в нормативно-правовые акты администрации Ленинградского сельского поселения производятся по мере необходимости.

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района осуществляет:

контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы;

формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;

подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, по ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий Программы и подготовку отчета о реализации Программы.

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

подготовку предложений в перечень объектов строительства, реконструкции (ремонта) систем наружного освещения поселения на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края заключает соглашение с получателями субсидий о софинансировании мероприятий Программы.

6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1).создать комфортные условия для проживания населения на территории Ленинградского сельского поселения;

2).сократить расходы бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормативных;

3).получить нормативные параметры освещенности территории согласно требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

4).сократить эксплуатационные расходы органа местного самоуправления поселений на обслуживание систем освещения;

5).повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;

6).сформировать вечерний световой облик населенных пунктов входящих в состав Ленинградского сельского поселения;

7).повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;

8).обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является протяженность линий или систем уличного освещения, построенных или реконструированных (отремонтированных) и введенных в эксплуатацию».

# 

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства,

ЖКХ и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения Ю.К. Касьянова